附件：

竞 标 报 价 函

南宁嘉通置业有限责任公司：

经认真研究贵司提供的《关于绿港·科创产业园智能化工程设计服务采购询价函》，我单位符合竞标条件要求，并自愿承接绿港·科创产业园智能化工程设计服务。

我方作如下承诺：

1、我方所提供的设计服务范围包括但并不限于绿港·科创产业园项目的消防控制室系统的柜机、控制台、空调、视频安防监控系统的前端设备、室内外摄像机、电梯摄像机、录像机、电视拼接屏、控制电脑及软件、交换机等工程内容（以采购人最终审定的设计成果文件为准）。

2、我方的报价为：下浮    %，我方同意按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格【2002】10号文），其中以经审定的绿港·科创产业园智能化工程结算金额作为设计费的计费额，计算出收费基价后×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×附加调整系数1.3×（1-我方的中标下浮系数    %），作为本项目智能化工程设计费的结算金额。

此报价包含为完成本次绿港·科创产业园智能化工程设计所需的所有设计费用及施工、验收阶段的设计服务费，包括但不限于：人工费、设备费、材料费、管理费、差旅费、利润、税金等所有费用。

3、开展设计工作及提供成果文件时间：我方承诺自接到贵单位成交通知之日起2日内（日历天）进场开展设计工作、7日内（日历天）向贵单位提交智能化方案设计文件一式叁份（含电子版及设计概算）；方案经贵司同意后，7日内（日历天）向贵单位提交智能化方施工图设计文件一式十二份（含电子版）。

4、付款：

（1）我单位按要求向贵单位提交智能化方案及设计概算后10天内，贵单位支付以设计概算中工程费为基础计算的设计费的30%给我单位。

（2）我单位按要求向贵单位提交智能化方施工图后，贵单位支付比例为：支付至以智能化工程招标控制价为基础计算的设计费的80%给我单位（扣除已经支付的）。

（3）工程竣工验收后，贵单位支付比例为：支付至以智能化工程招标控制价为基础计算的设计费的90%给我单位（扣除已经支付的）。

（4）工程竣工验收后，贵单位支付比例为：支付至以智能化工程结算价为基础计算的设计费的100%给我单位（扣除已经支付的）。

（5）贵单位付款前，我单位将提供等额的增值税专用发票。

5、我单位同意本次设计费总费用贵单位支付的最高限额为10万元人民币，如按工程施工结算价算出的设计费高于10万元部分，我单位不申请该部分设计费。

竞标单位（盖章）：

法定代表人：

联系人：

电话：

2020年4月   日

附：1、营业执照复印件加盖公章

2、资质证书复印件加盖公章

3、授权委托书原件（如法定代表人来递交文件则无须委托），

注明：附件3授权委托书原件无须密封，单独放在密封袋子外面，以便递交文件时采购人查验。