附件-2：

报 价 函

南宁绿港建设投资集团有限公司：

经认真研究贵司提供的《关于绿港·云海湾南区智能化和停车管理系统工程设计服务采购询价函》，我单位符合询价函的条件要求，并自愿承接绿港·云海湾南区智能化和停车管理系统工程设计服务。

我方作如下承诺：

1、我方的报价为：下浮系数    %且总价≤10万元，我方承诺此报价已包括但并不限于绿港·云海湾南区智能化和停车管理系统工程中的可视对讲系统、周界防越界报警系统、视频安防监控系统、电子巡更系统、出入口及车辆管理系统等工程内容所需的所有费用（以达到采购人最终审定的设计成果文件要求为准）。

2、我方同意设计服务收费采用最高限价结合下浮系数的结算方式，具体如下：

（1）按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格【2002】10号文），以经采购人审定的绿港·云海湾南区智能化和停车管理系统工程结算金额作为设计费的计费额，计算出收费基价后×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×附加调整系数1.3×（1-中标人的中标下浮系数），作为本项目智能化工程设计费的结算金额。

（2）当按上式计算所得的设计费用低于10万元时，我方承诺按实结算；当按上式计算所得的设计费用高于或等于10万元时，本次设计服务费我方承诺将以最高10万元进行计取，超过10万元部分忽略不计。

我方承诺以上报价已包括完成本次询价范围内全部设计工作及施工全过程直至工程竣工验收合格的相应配套服务等的所有费用（包含但不限于技术工作费、人工费、设计费、材料费、出图费、差旅费、管理费、设备、劳务、邮寄费、维护、保险、利润及税金、管理政策性规定费用等）。

3、提供成果文件时间：我方承诺自接到贵单位成交通知之日起2日内（日历天）进场开展设计工作、7日内（日历天）向贵单位提交智能化方案设计文件一式叁份（含电子版及设计概算）；方案经贵司同意后，7日内（日历天）向贵单位提交智能化方施工图设计文件一式十二份（含电子版）。

4、付款条件：我方接受以下付款条件：

（1）我单位按要求向贵单位提交智能化方案及设计概算后10天内，贵单位支付以设计概算中的工程费为计算依据，计算所得设计费的30%给我单位。

（2）我单位按要求向贵单位提交智能化施工图后，贵单位支付以智能化工程招标控制价为计算依据，计算所得设计费的80%给我单位（扣除已经支付）。

（3）工程竣工验收后，贵单位支付以智能化工程招标控制价为计算依据，计算所得设计费的90%给我单位（扣除已经支付的）。

（4）工程竣工结算后，贵单位支付以智能化工程结算价为计算依据，计算所得设计费的100%给我单位（扣除已经支付）。

（5）贵单位每次付款前，我单位将提供等额的增值税专用发票。

报价单位：

法定代表人：

联系人：

电话：

2020年4月   日

附：1、营业执照复印件加盖公章

2、资质证书复印件加盖公章