报  价  函

南宁嘉富投资有限责任公司：

我单位经研究，有意承接贵司项目：春吉产业孵化园地质灾害危险性评估报告编制，服务费报价为：人民币     元包干。我司承诺：

1、以上报价包含资料收集、项目调研差旅费、研究管理费，人工费、办公费用、成果验收、税金、保险、全额含税发票、后续技术咨询服务、管理费、专家咨询评审费、报审费、合同实施过程中的完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用，除不可抗力外，合同价格不调整。

2、我司同意：

（1）成交人评估工作在收到采购人通知并向成交人提供与本项目相关的资料后5个工作日出具《建设项目地质灾害危险性评估报告》。

（2）出具报告后20个工作日内提交全部成果并通过国土资源行政主管部门备案（若因采购人原因，经洽商后工期可酌情顺延），成交人须向采购人提供国土部门的审批受理凭证。

（3）成果要求：评估结束，成交人向采购人提交经广西区国土资源厅地质灾害危险性评审专家组评审通过的《建设项目地质灾害危险性评估报告》提交文本一式6份(含电子文件光盘1套，备案表3份)。

3、我司同意以下付款方式：

本评估项目无预付款，我方的评估报告得到相关政府部门地质灾害危险性评审专家组评审通过、向甲方提供成果报告后，经甲方审核后15个工作日内一次性向乙方支付清。我方在甲方付款前应向甲方出具等额合规的增值税专用发票(发票备注栏应注明项目名称及项目地址，发票不符合合同约定的，乙方应按甲方要求重新开具，损失由乙方自行承担 )。

4、本次服务在通过有关部门审批、备案前的修改甲方无需另行支付任何费用；如通过有关部门审批、备案后的修改工作量大于原工作量的30%（含）且根据规定需要重新组织专家评审的，双方另行协商修改费，但修改费不大于本项目合同价的50%。

5、我司将按照主管部门及甲方的要求完成地灾报告编制及组织评审、报主管部门审批。

6、我司同意以下违约责任条款：

（1）甲方违约：未按合同约定时间提供工作用基础资料，交付工作成果时间相应延长；未按合同约定时间支付相应阶段款项，每天按应付未付款的万分之一支付违约金。

（2）我方违约：未按合同约定时间交付完整评估报告，费用结算时扣减合同价20%的违约金；评估报告深度未达到评审要求，除无条件在约定时间内返工完毕并达到评审要求外，费用结算时还应扣减合同价40%的违约金，逾期超过十五天的，甲方有权解除合同。因我方违约行为导致甲方解除合同的，我方按本合同价向甲方支付违约金为合同价的50%。

7、我司承诺：

（1）保证地质灾害危险性评估成果的技术质量，对评估资料的真实性、可靠性和所提出的评估意见与结论负责。如因乙方的评估报告错误，造成甲方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

（2）随时应甲方要求，对工程建设过程中涉及地质灾害危险性评估的技术业务问题提供后续咨询服务。

报价人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

日期：

附件：1、营业执照及资质证书复印件加盖公章

2、授权委托书原件及受委托人身份证复印件加盖公章（注：①授权委托书无须密封，放在文件袋外，在提交文件时一并提交；②如企业法定代表人前来，则无须授权委托，但应携带其身份证复印件加盖公章，原件备查，同时提供法定代表人身份证明书原件，法定代表人身份证明书原件无须密封，放在文件袋外，在提交文件时一并提交）